# Proposition – Stabilisation & Industrialisation IDMC

# Objectif

Sécuriser l’exploitation des référentiels IDMC et réduire le risque opérationnel, tout en industrialisant progressivement les déploiements sans bloquer les équipes.

# Constats actuels

- Gestion des rejets hétérogène
- Déploiements majoritairement manuels
- Risque opérationnel et dépendance aux personnes clés

# Stratégie proposée

Approche pragmatique et progressive reposant sur deux piliers :
1. Stabilisation de l’exploitation (TMA)
2. Industrialisation partielle des déploiements (CI/CD)

# Gestion des rejets – Valeur

- Diagnostic plus rapide (correlationId)
- Reprocessing sécurisé (DLQ, idempotence)
- Pilotage par KPI

# CI/CD IDMC – Cadrage

Automatisation ciblée (~30%) :
- Export/import d’assets
- Déploiement DEV → INT
- Smoke tests
Déploiement PROD sous contrôle manuel

# Bénéfices pour la CDC

- Réduction du MTTR
- Diminution des erreurs humaines
- Traçabilité et auditabilité renforcées

# Planning 30/60/90 jours

0–30j : runbook + gestion rejets
30–60j : CI/CD DEV/INT
60–90j : extension PREPROD/PROD

# Conclusion

Une démarche sécurisée, progressive et alignée avec les enjeux de robustesse et de pérennité de la plateforme IDMC.